后勤近期拟重点解决的师生员工关注事项

| 事项 | 解决办法与措施 | 完成时间 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青年教职工公寓租赁选房 | 严格按照青年教职工公寓租赁选房方案进行 | 4月底 | 房改办公室 |  |
| 校内车辆秩序问题 | 科学规划、挖掘潜力，尽可能增加停车空间；增加交通指示标志和管理人员，规范车辆停放秩序。 | 4月底 | 公安处 |  |
| 稳定伙食价格 | 在市场原材料价格持续上涨情况下保持馒头、米饭供应价格不变；各校区学生食堂有固定窗口保证供应低价菜 （1元、2元菜窗口） | 已完成 | 饮食管理 服务中心 |  |
| 食堂冬季饭菜保温 | 专门研究设计了售饭保温台，通过集中招标采购投入24万元，在全校增设了保温售饭设施。 | 已完成 | 饮食管理 服务中心 |  |
| 餐厅收残及保洁不及时 | 各校区食堂规范餐厅收残及保洁工作程序；实施午餐餐厅保洁小时工办法，增加保洁人员。 | 3月底 | 饮食管理 服务中心 |  |
| 叶类蔬菜清洗时虫子等 杂质不易清洗干净 | 目前投入15万元购置2台洗菜机，试用效果良好，拟继续投入70万元购置9台洗菜设施。 | 4月底 | 饮食管理 服务中心 |  |
| 供餐没有充分照顾到 末端就餐师生 | 分别在中心校区、兴隆山校区、趵突泉校区探索开办了全日制餐厅、下午茶餐厅和夜餐餐厅，并提供学生晚自习使用。 | 已完成 | 饮食管理 服务中心 |  |
| 社区门禁管理不到位 | 完善相关制度，定期检查车辆通行证、射频卡，加强门卫教育培训、严格检查管理。 | 5月底 | 社区工作 办公室 |  |
| 学生宿舍墙皮脱落、脏乱问题 | 中心校区、千佛山校区、趵突泉校区、洪家楼校区学生宿舍粉刷 | 已完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 中心校区学生宿舍4#、趵突泉校区学生宿舍2#、洪家楼校区学生宿舍12#、14#楼设施等全面老化 | 对上述学生宿舍楼进行全面改造。 | 已完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 趵突泉校区给水管线老化 | 趵突泉校区给水管线全面改造。 | 马上实施，8月底前完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 中心校区留学生楼改造 | 增加床位、增设卫生间、增加外墙保温（节能） | 4月实施，8月底前完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 千佛山校区北院18楼，中心校区南院19楼等13座教职工家属区楼屋面漏水,防水层老化等问题 | 13座教职工家属区楼屋面维修工程 | 4月实施，6月底前完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 部分教职工宿舍供暖管道腐蚀堵塞、供暖质量低的问题 | 千佛山校区北院北门外高层、1#、2#高层、千佛山校区南院3号楼、趵突泉校区西村3号楼、千佛山校区北院20号楼进行暖气改造 | 5月实施，10月底前完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 改善单身教职工居住环境 | 趵突泉校区青年教师单间公寓2号楼改造 | 6月实施，9月底前完成 | 绿化与修缮 管理办公室 |  |
| 浴室、开水房投诉较多 | 强化管理，加强与网络信息中心的沟通协作，提高设备完好率。 | 4月底 | 能源与物业 管理办公室 |  |
| 兴隆山校区师生出行难及 晚间返校难的问题 | 将原14:50和15:30洪家楼校区与兴隆山校区往返的中巴车改为大客车，将16:30兴隆山校区发往洪家楼校区的中巴车改为载客人数较多的通道车；将12:05兴隆山校区发往洪家楼校区的线路延长至五宿舍，将12:50洪家楼校区发往兴隆山校区的线路改为由五宿舍始发。将21:00洪家楼校区发往兴隆山校区由1辆车改为2辆车。 | 已完成 | 交通通讯管理服务中心 |  |
| 大学生医保就诊报销 | 大学生医保就诊缴费实现网上即时报销。 | 3月底 | 校医院 |  |
| 校医院药品品种少 | 合理调配，适度增加药品品种，满足师生员工就医需求，提供个性化服务。 | 4月底 | 校医院 |  |
| 教职工健康查体结果反馈不及时 | 教职工健康查体结果实现网上查询。 | 5月底 | 校医院 |  |
| 协助历下区政府做好减免幼儿园在原幼儿保教费工作 | 我校178名教职工子女享受到保教费减免优惠政策。 | 已完成 | 幼教服务中心 |  |

后勤党委、后勤保障部

2014年3月3日